PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Custom Agent Framework

Dengan Open-Weight Model Lokal & Custom Gateway

| Versi | 1.0.0 – Draft Awal |
| --- | --- |
| Tanggal | 17 Juni 2026 |
| Status | Draft – Untuk Review Internal |
| Kategori | AI Infrastructure / Agent Platform |

# DAFTAR ISI

BAGIAN 1 — Gambaran Umum Proyek	3

BAGIAN 2 — Core Agent Framework	5

BAGIAN 3 — Integrasi Model Open-Weight Lokal	8

BAGIAN 4 — Gateway — Aplikasi Mobile (Android & iOS)	10

BAGIAN 5 — Gateway — Aplikasi Desktop	13

BAGIAN 6 — Protokol Komunikasi Framework ↔ Gateway	15

BAGIAN 7 — Keamanan & Privasi	17

BAGIAN 8 — Roadmap & Milestone	18

BAGIAN 9 — Risiko & Mitigasi	19

BAGIAN 10 — Glosarium	20

BAGIAN 1     Gambaran Umum Proyek

## 1.1 Latar Belakang

Proyek ini bertujuan membangun sebuah custom agent framework berbasis open-weight LLM yang berjalan sepenuhnya di infrastruktur lokal. Framework ini terinspirasi dari OpenClaw dalam hal arsitektur agen dan kemampuan fungsionalnya, namun dirancang dari awal untuk mendukung:

- Model bahasa open-weight yang di-host secara lokal (tidak bergantung pada API pihak ketiga)

- Gateway komunikasi yang merupakan aplikasi buatan sendiri — bukan Telegram atau platform third-party

- Fleksibilitas kustomisasi pada level framework, model, maupun gateway

## 1.2 Tujuan Produk

ℹ️  Produk ini bukan sekadar wrapper LLM, melainkan sebuah platform agen otonom end-to-end yang terintegrasi dengan ekosistem aplikasi sendiri.

- Membangun framework agen yang mampu menjalankan task multi-langkah secara otonom dengan perencanaan, eksekusi tool, dan refleksi.

- Mengintegrasikan model open-weight lokal (misal: LLaMA, Mistral, Qwen, DeepSeek) sebagai inference engine utama.

- Menyediakan gateway komunikasi melalui aplikasi mobile (Android & iOS) dan desktop buatan sendiri.

- Menjamin privasi data pengguna dengan zero data keluar ke pihak ketiga.

## 1.3 Ruang Lingkup

| Komponen | Termasuk (In-Scope) | Tidak Termasuk (Out-of-Scope) |
| --- | --- | --- |
| Framework | Agent loop, tool calling, memory, planning | Cloud deployment, managed API |
| Model | Open-weight lokal via Ollama/llama.cpp/vLLM | OpenAI, Anthropic, Google API |
| Gateway Mobile | Android & iOS, chat UI, notifikasi | Fitur media call/video |
| Gateway Desktop | Windows/macOS/Linux, panel monitoring | Browser extension |
| Keamanan | Auth, enkripsi lokal, audit log | SOC2/ISO27001 compliance (fase 1) |

## 1.4 Pengguna Target

- Developer & peneliti AI yang ingin menjalankan agen otonom secara lokal

- Tim internal yang membutuhkan asisten cerdas tanpa mengirim data ke cloud

- Pengguna power-user yang sudah familiar dengan LLM dan ingin kontrol penuh

BAGIAN 2     Core Agent Framework

## 2.1 Deskripsi

Core framework adalah jantung dari sistem ini. Framework mengorkestrasi siklus kerja agen mulai dari penerimaan instruksi, perencanaan, pemanggilan tool, hingga evaluasi hasil dan penyampaian respons ke gateway.

## 2.2 Arsitektur Agent Loop

ℹ️  Mengacu pada pola ReAct (Reasoning + Acting) yang sama seperti OpenClaw, namun dengan ekstensi untuk mendukung model lokal dan multi-agent orchestration.

Siklus kerja agen (Agent Loop) berjalan sebagai berikut:

- Receive — Framework menerima input dari gateway (pesan teks, file, konteks sesi)

- Plan — Model melakukan reasoning untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan

- Act — Framework memanggil tools yang relevan (web search, kode, file I/O, API eksternal)

- Observe — Hasil tool dikembalikan ke model sebagai observasi

- Reflect — Model mengevaluasi apakah tujuan sudah tercapai; jika belum, kembali ke langkah Plan

- Respond — Respons final dikirim kembali ke gateway

## 2.3 Fitur Utama Framework

### 2.3.1 Tool Calling & Execution

- Mendukung function calling / tool use (format JSON schema)

- Tool bawaan: web search, kode Python/JS, baca-tulis file, HTTP request, shell command

- Tool custom: dapat ditambahkan oleh developer via plugin API

- Sandboxed execution environment untuk keamanan

### 2.3.2 Memory System

- Short-term memory: konteks percakapan dalam satu sesi (sliding window)

- Long-term memory: vector database lokal (Chroma/Qdrant/FAISS) untuk retrieval semantik

- Episodic memory: catatan interaksi penting yang dapat diakses di sesi mendatang

- Memory compression: summarisasi otomatis untuk konteks panjang

### 2.3.3 Multi-Agent Orchestration

- Dukungan untuk spawning sub-agen yang menangani sub-task spesifik

- Mekanisme message passing antar agen

- Supervisor agent untuk koordinasi dan agregasi hasil

### 2.3.4 Planning Module

- Task decomposition: memecah tugas kompleks menjadi sub-task

- Dependency graph: menentukan urutan dan dependensi antar sub-task

- Adaptive replanning: menyesuaikan rencana berdasarkan hasil eksekusi

## 2.4 Kustomisasi dibanding OpenClaw

| Aspek | OpenClaw | Framework Ini |
| --- | --- | --- |
| Agent Loop | ReAct standard | ReAct + custom Reflect hook |
| Tool Registry | Built-in tools saja | Plugin system untuk custom tool |
| Memory | Short-term only | Short + Long-term + Episodic |
| Multi-agent | Terbatas | Full orchestration dengan supervisor |
| Config | YAML statik | YAML + runtime override via API |

## 2.5 Tech Stack Framework

- Bahasa: Python 3.11+

- Async runtime: asyncio + FastAPI (internal API server)

- Vector DB: Qdrant (lokal, self-hosted)

- Serialisasi state: MessagePack / JSON

- Plugin system: Python entry_points atau dynamic import

- Logging & observability: structured JSON logs, OpenTelemetry (opsional)

BAGIAN 3     Integrasi Model Open-Weight Lokal

## 3.1 Filosofi Desain

Framework harus model-agnostic — tidak terikat pada satu model atau inference backend tertentu. Abstraction layer yang tepat memungkinkan penggantian model tanpa mengubah logika agen.

ℹ️  Prinsip utama: Framework berkomunikasi dengan model melalui antarmuka standar OpenAI-compatible API, sehingga semua inference backend yang mendukung format ini dapat digunakan.

## 3.2 Inference Backend yang Didukung

| Backend | Keunggulan | Platform | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| Ollama | Mudah digunakan, model registry besar | Win/Mac/Linux | ⭐ Utama |
| llama.cpp server | Ringan, GGUF, CPU-friendly | Win/Mac/Linux | ⭐ Utama |
| vLLM | Throughput tinggi, GPU-optimized | Linux/GPU | Sekunder |
| LM Studio API | GUI friendly, developer-friendly | Win/Mac | Sekunder |
| LocalAI | Multi-model, OpenAI-compatible | Win/Mac/Linux | Opsional |

## 3.3 Model Adapter Layer

Framework menggunakan Model Adapter Pattern untuk mengabstraksi komunikasi ke berbagai inference backend:

- ModelAdapter interface: abstrak dengan method complete(), stream(), embed()

- OllamaAdapter: implementasi untuk Ollama REST API

- OpenAICompatAdapter: untuk semua backend yang mengekspos /v1/chat/completions

- CustomAdapter: template untuk integrasi backend non-standar

## 3.4 Model yang Direkomendasikan per Use Case

| Use Case | Model Rekomendasi | Ukuran VRAM | Format |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent reasoning | Qwen2.5-72B / LLaMA 3.3-70B | 40GB+ | GGUF / AWQ |
| Coding agent | DeepSeek-Coder-V2 / Qwen2.5-Coder | 16-24GB | GGUF / GPTQ |
| Resource terbatas | Mistral-7B / Qwen2.5-7B | 8GB | GGUF Q4 |
| Embedding | nomic-embed-text / mxbai-embed | 2GB | GGUF |

## 3.5 Konfigurasi Model

- Konfigurasi disimpan di config/models.yaml

- Parameter yang dapat dikonfigurasi: base_url, model_name, context_length, temperature, top_p, system_prompt_template

- Hot-reload konfigurasi tanpa restart framework

- Profil model per use-case (profile: reasoning / coding / fast)

BAGIAN 4     Gateway — Aplikasi Mobile (Android & iOS)

## 4.1 Peran Gateway Mobile

Aplikasi mobile berperan sebagai gateway utama bagi pengguna untuk berinteraksi dengan framework agen. Berbeda dengan OpenClaw yang menggunakan Telegram sebagai gateway, aplikasi ini adalah aplikasi native buatan sendiri sehingga memberikan kontrol penuh atas UI/UX, keamanan, dan integrasi fitur.

## 4.2 Platform & Tech Stack

| Aspek | Android | iOS |
| --- | --- | --- |
| Framework | Flutter (shared codebase) atau React Native | Flutter (shared codebase) atau React Native |
| Min. OS | Android 10 (API 29+) | iOS 15+ |
| Koneksi | WebSocket + REST API ke framework | WebSocket + REST API ke framework |
| Notifikasi | FCM (lokal relay) | APNs (lokal relay) |
| Storage | SQLite lokal (history cache) | SQLite lokal (history cache) |

## 4.3 Fitur Utama Aplikasi Mobile

### 4.3.1 Chat Interface

- Thread percakapan dengan agen (mirip WhatsApp / Claude mobile)

- Dukungan markdown rendering: bold, italic, code block, list

- Streaming response — teks muncul token per token secara real-time

- Multi-turn conversation dengan session management

- Indikator status agen: thinking, executing tool, responding

### 4.3.2 Input Modes

- Text input dengan keyboard

- Voice input — speech-to-text lokal (Whisper) → teks dikirim ke agen

- Image attachment — upload gambar untuk dianalisis agen (jika model mendukung vision)

- File attachment — PDF, dokumen teks

### 4.3.3 Agent Management

- Daftar agen yang tersedia dengan deskripsi dan kemampuan masing-masing

- Switch agen secara langsung dari dalam percakapan

- Lihat tool apa saja yang digunakan agen di setiap respons (tool trace)

- Hentikan eksekusi agen yang sedang berjalan (interrupt)

### 4.3.4 Settings & Konfigurasi

- Koneksi ke framework: input URL server lokal / IP address

- Auth token management

- Pemilihan model aktif (jika server mendukung multi-model)

- Theme: dark / light / system

- Notifikasi: on/off per agent / per event

## 4.4 Koneksi ke Framework

ℹ️  Aplikasi mobile berkomunikasi dengan framework via WebSocket (real-time streaming) dan REST API (manajemen sesi, konfigurasi). Koneksi dapat melalui jaringan lokal (LAN) atau tunneling (ngrok / Tailscale / Cloudflare Tunnel) untuk akses dari luar jaringan.

- WebSocket endpoint: ws://{host}:{port}/ws/chat

- REST API endpoint: http://{host}:{port}/api/v1/

- Autentikasi: Bearer token (JWT) yang di-generate framework

- Enkripsi transport: TLS untuk koneksi luar jaringan lokal

## 4.5 User Flow Utama

- Pengguna membuka aplikasi → pilih agen dari daftar

- Kirim pesan → aplikasi membuka WebSocket → kirim payload JSON ke framework

- Framework memproses (plan → act → observe → reflect) → stream token respons

- Aplikasi menerima stream → render token secara bertahap di chat bubble

- Agen selesai merespons → sesi tersimpan di SQLite lokal untuk history

BAGIAN 5     Gateway — Aplikasi Desktop

## 5.1 Peran Gateway Desktop

Aplikasi desktop dirancang untuk power-user dan developer yang membutuhkan lebih dari sekadar chat — termasuk monitoring framework, manajemen agen, eksekusi task kompleks, dan akses ke tool yang tidak tersedia di mobile.

## 5.2 Platform & Tech Stack

| Aspek | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Framework UI | Electron (React/TypeScript) atau Tauri (Rust + React) |
| Platform | Windows 10+, macOS 12+, Linux (Ubuntu 20.04+) |
| Koneksi | WebSocket + REST API (sama seperti mobile) |
| Storage lokal | SQLite + file system access untuk ekspor |
| Rendering | Markdown + Syntax highlighting (Prism.js/Shiki) |

## 5.3 Fitur Utama Aplikasi Desktop

### 5.3.1 Chat & Workspace

- Multi-tab conversation — buka beberapa sesi dengan agen berbeda secara bersamaan

- Split view — chat di satu sisi, output/file viewer di sisi lain

- Conversation export: Markdown, JSON, PDF

- Search & filter history percakapan

### 5.3.2 Agent Monitoring Dashboard

- Real-time log stream dari framework — lihat setiap langkah yang diambil agen

- Tool execution trace — visualisasi urutan tool yang dipanggil

- Memory viewer — lihat isi short-term dan long-term memory agen

- Performance metrics: latency per token, tool execution time, total steps

### 5.3.3 Agent & Tool Management

- CRUD agen: buat, edit, duplikat, hapus konfigurasi agen

- Tool registry viewer: daftar semua tool yang tersedia beserta schema-nya

- Enable/disable tool per agen

- Upload tool custom (Python file) langsung dari UI

### 5.3.4 Model Configuration Panel

- Lihat model yang sedang aktif dan statusnya (loaded/unloaded)

- Switch model tanpa restart framework

- Parameter tuning: temperature, top_p, context length, repeat penalty

- Benchmark tool: ukur performa model dengan prompt standar

### 5.3.5 File & Context Management

- Upload file ke memory framework (RAG pipeline)

- Manajemen knowledge base: tambah/hapus dokumen dari vector DB

- Context window visualizer: lihat token usage per percakapan

## 5.4 Keunggulan Desktop vs Mobile

| Fitur | Mobile | Desktop |
| --- | --- | --- |
| Chat | ✅ Penuh | ✅ Penuh + Multi-tab |
| Monitoring agen | ❌ Tidak ada | ✅ Real-time dashboard |
| Tool management | ❌ Tidak ada | ✅ Penuh |
| Model config | ⚠️ Terbatas | ✅ Advanced |
| File upload ke RAG | ⚠️ Satu file | ✅ Bulk upload |
| Export percakapan | ⚠️ Share text saja | ✅ MD/JSON/PDF |

BAGIAN 6     Protokol Komunikasi Framework ↔ Gateway

## 6.1 Arsitektur Komunikasi

Framework menyediakan API server internal yang menjadi titik koneksi untuk semua gateway (mobile dan desktop). Arsitektur ini memastikan framework dan gateway dapat berkembang secara independen.

ℹ️  Framework berjalan sebagai server lokal. Gateway (mobile/desktop) adalah klien yang terhubung ke server tersebut. Ini berbeda dari OpenClaw yang menjadi klien Telegram — dalam sistem ini, framework adalah servernya.

## 6.2 REST API Endpoints

| Method | Endpoint | Fungsi | Body / Response |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/chat | Kirim pesan ke agen | { agent_id, message, session_id } |
| GET | /api/v1/agents | Daftar semua agen | Array of agent objects |
| GET | /api/v1/sessions | Daftar sesi aktif | Array of session objects |
| DELETE | /api/v1/sessions/:id | Hapus sesi | { success: true } |
| GET | /api/v1/models | Status model aktif | { model, status, loaded } |
| POST | /api/v1/interrupt | Hentikan eksekusi agen | { session_id } |
| POST | /api/v1/upload | Upload file ke RAG | multipart/form-data |

## 6.3 WebSocket Protocol

Untuk streaming respons real-time, gateway menggunakan WebSocket:

- Gateway membuka koneksi ke ws://{host}:{port}/ws/chat?session_id={id}&token={jwt}

- Gateway mengirim message: { type: 'message', content: '...', agent_id: '...' }

- Framework mengirim event stream:

  - { type: 'token', content: 'teks...' } — setiap token yang di-generate

  - { type: 'tool_call', tool: 'web_search', input: {...} } — notifikasi tool dipanggil

  - { type: 'tool_result', tool: 'web_search', output: {...} } — hasil tool

  - { type: 'done', message_id: '...' } — agen selesai merespons

  - { type: 'error', message: '...' } — jika terjadi error

## 6.4 Autentikasi

- JWT-based authentication — token di-generate saat pertama kali pair gateway ke framework

- Token disimpan di secure storage (Keychain/EncryptedSharedPreferences) di sisi gateway

- Framework dapat di-set ke mode tanpa auth untuk penggunaan lokal (single-user)

- Refresh token otomatis setiap 24 jam

BAGIAN 7     Keamanan & Privasi

## 7.1 Prinsip Privacy by Design

ℹ️  Seluruh data tetap berada di perangkat lokal pengguna. Tidak ada telemetri, tidak ada logging ke server eksternal, tidak ada data yang dikirim ke pihak ketiga.

- Zero-knowledge: framework tidak menyimpan data di cloud

- Data-at-rest encryption: database lokal (Qdrant, SQLite) dienkripsi

- Audit log: semua akses dicatat secara lokal untuk keperluan debugging

## 7.2 Keamanan Framework

- Tool sandboxing: eksekusi kode Python dalam subprocess terisolasi

- Rate limiting pada API server: cegah abuse

- Input validation & prompt injection protection

- Secrets management: API key untuk tool eksternal disimpan di env file terenkripsi

## 7.3 Keamanan Gateway

- Sertifikat TLS self-signed untuk koneksi luar LAN

- Biometric lock untuk aplikasi mobile

- Auto-lock setelah idle

- Remote session revocation dari desktop

BAGIAN 8     Roadmap & Milestone

## 8.1 Fase Pengembangan

| Fase | Timeline | Deliverable | Komponen |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Bulan 1-2 | MVP Framework + Ollama integration + CLI | Framework, Model Layer |
| Fase 2 | Bulan 3-4 | REST API server + WebSocket + Auth | Framework API |
| Fase 3 | Bulan 4-6 | Aplikasi Desktop v1 (chat + monitoring) | Gateway Desktop |
| Fase 4 | Bulan 6-8 | Aplikasi Mobile v1 (Android) | Gateway Mobile |
| Fase 5 | Bulan 8-10 | Aplikasi Mobile v1 (iOS) | Gateway Mobile iOS |
| Fase 6 | Bulan 10-12 | Multi-agent, long-term memory, plugin system | Framework Advanced |

## 8.2 Kriteria Keberhasilan (Success Metrics)

- Framework: response latency < 500ms (selain waktu inferensi model)

- Model integration: mendukung minimal 3 backend inference berbeda

- Gateway Mobile: crash rate < 0.5%, app startup < 2 detik

- Gateway Desktop: memory usage < 200MB saat idle

- End-to-end: pertama token muncul di gateway < 1 detik setelah kirim pesan

BAGIAN 9     Risiko & Mitigasi

## 9.1 Identifikasi Risiko

| Risiko | Tingkat | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Model lokal tidak konsisten dalam tool calling | Tinggi | Agen gagal eksekusi task | Fine-tune prompt template per model; fallback retry logic |
| Koneksi mobile → framework tidak stabil | Sedang | UX buruk, respon hilang | Auto-reconnect WebSocket; queue pesan saat offline |
| VRAM tidak cukup untuk model besar | Sedang | Framework tidak bisa dijalankan | Dukungan model kecil (7B); CPU offloading |
| Prompt injection via input pengguna | Sedang | Agen melakukan aksi tidak diinginkan | Input sanitization; tool permission system |
| Kompleksitas sinkronisasi multi-platform | Rendah | Inkonsistensi state antara mobile & desktop | Single source of truth di framework; gateway hanya render |

BAGIAN 10     Glosarium

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Agent | Program otonom yang dapat merencanakan dan mengeksekusi task multi-langkah menggunakan LLM sebagai reasoning engine |
| Agent Loop | Siklus iteratif Plan → Act → Observe → Reflect yang dijalankan agen hingga task selesai |
| Gateway | Antarmuka pengguna (aplikasi) yang terhubung ke framework sebagai klien; setara dengan Telegram di OpenClaw |
| Tool Calling | Kemampuan LLM untuk memilih dan memanggil fungsi/tool eksternal berdasarkan instruksi |
| Open-weight Model | Model bahasa yang bobotnya dirilis secara publik dan dapat dijalankan secara lokal (contoh: LLaMA, Mistral, Qwen) |
| Ollama | Software untuk menjalankan LLM open-weight secara lokal dengan mudah, mengekspos OpenAI-compatible API |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation — teknik augmentasi konteks LLM dengan dokumen relevan dari vector database |
| WebSocket | Protokol komunikasi dua arah real-time antara gateway dan framework untuk streaming token |
| JWT | JSON Web Token — format token untuk autentikasi stateless antara gateway dan framework |
| GGUF | Format file model terkompresi untuk inferensi efisien dengan llama.cpp/Ollama |
| vLLM | Library Python untuk inferensi LLM throughput tinggi di GPU dengan continuous batching |

— Akhir Dokumen PRD —